开发计划

1. 完成消息分发机制 2015.5.25 – 2015.5.31 (已完成)
2. 集成消息协议 protobuffer 或自实现一种 2015.6.1 - 2015.6.15
3. 集成网络层netty 2015.6.1 - 2015.6.15
4. 集成持久层 mybatis 2015.6.15 - 2015.6.30
5. 添加缓存机制
6. 分布式处理